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                     QUYẾT ĐỊNH

Phân cấp một số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng 
trên địa bàn thành phố Huế
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 33/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng đối với các công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định Phân cấp một số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Huế.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này phân cấp thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Huế cho Ủy ban nhân dân xã, phường; các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 41, điểm a khoản 6 Điều 42, điểm a khoản 9 Điều 43, điểm b khoản 2 Điều 46, điểm b khoản 1 Điều 47 và khoản 5 Điều 51 của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP về: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; đánh giá an toàn công trình, xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác sử dụng; công trình hết hạn sử dụng theo thiết kế; giải quyết sự cố công trình xây dựng và giám định nguyên nhân sự cố công trình.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Huế.
Điều 3. Phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng 

1. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 25, Điều 26, Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

2. Phân cấp cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng được quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 217/2026/NĐ-CP; các công trình chuyên ngành được xác định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản 5 Điều 73 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, cụ thể:
a) Sở Xây dựng đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (trừ các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này) 

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường (trừ dự án, công trình quy định tại điểm d khoản 2 Điều này); 

c) Sở Công Thương đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (trừ dự án, công trình quy định tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều này);

d) Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố đối với các dự án, công trình được đầu tư xây dựng tại địa bàn được giao quản lý.
Điều 4. Phân cấp thực hiện đánh giá an toàn công trình; Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho khai thác, sử dụng; Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế
1. Nội dung thực hiện đánh giá an toàn công trình; Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho khai thác, sử dụng; Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế
a) Tổ chức rà soát công trình xây dựng thuộc đối tượng phải đánh giá an toàn công trình trên địa bàn; yêu cầu chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình tổ chức thực hiện đánh giá an toàn công trình;

b) Tổ chức thực hiện đánh giá an toàn đối với công trình chưa xác định được chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng theo khoản 3, khoản 4 Điều 41 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;

c) Tiếp nhận thông tin về hạng mục công trình, công trình xảy ra sự cố hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác, sử dụng và thực hiện trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 42 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP;

d) Xử lý đối với công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính phường, xã có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng được quy định tại Điều 40, Điều 41 Nghị định 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ;
đ) Công bố cho ý kiến về công trình xây dựng hết thời hạn sử dụng theo thiết kế được quy định tại Điều 43 Nghị định 207/2026/NĐ-CP của Chính phủ, công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính phường, xã trở lên.

e) Xem xét và cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng công trình được quy định tại khoản 9 Điều 43 Nghị định số 207/2026/NĐ-CP.

2. Phân cấp cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện đánh giá an toàn công trình; Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn cho khai thác, sử dụng; Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế, cụ thể như sau:
a) Phân cấp cho Sở Xây dựng thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này đối với dự án, công trình từ cấp I trở lên, công trình trên địa bàn 2 xã trở lên thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành xây dựng, cụ thể: dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (trừ các trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều nay) 

b) Phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này đối với dự án, công trình từ cấp I trở lên, công trình trên địa bàn 2 xã trở lên thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành xây dựng, cụ thể: đối với dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường (trừ dự án, công trình quy định tại điểm d khoản 2 Điều này); 

c) Phân cấp cho Sở Công Thương thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này đối với dự án, công trình từ cấp I trở lên, công trình trên địa bàn 2 xã trở lên thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành xây dựng, cụ thể: đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (trừ dự án, công trình quy định tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều này)
d) Phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi địa bàn và lĩnh vực được giao quản lý;
đ) Phân cấp cho Ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này đối với công trình xây dựng từ cấp II trở xuống thuộc phạm vi địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố;
Điều 5. Phân cấp thẩm quyền giám định và giải quyết sự cố công trình xây dựng
1) Ủy ban nhân dân phường, xã chủ trì tổ chức giám đinh xây dựng; Chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố, giải quyết sự cố đối với công trình xây dựng cấp II trở xuống trên địa bàn phường, xã quản lý (trừ công trình nằm trên địa bàn hành chính từ 2 phường, xã trở lên và quy định tại khoản 2 Điều này).

2) Phân cấp Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố chủ trì tổ chức giám định xây dựng công trình, giám định nguyên nhân sự cố, giải quyết sự cố công trình đối với công trình xây dựng thuộc phạm vi được giao quản lý.

3) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố giám định xây dựng công trình; Giám định nguyên nhân sự cố, giải quyết sự cố công trình đối với công trình cấp I trở lên, công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính phường xã trở lên trừ các công trình được quy định tại khoản 2 Điều này, cụ thể:
a) Sở Xây dựng đối với công trình thuộc chuyên ngành: dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
b) Sở Nông nghiệp và Môi trường đối với công trình thuộc chuyên ngành đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường 
c) Sở Công Thương đối với công trình thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành xây dựng, cụ thể: đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (trừ dự án, công trình quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này).

Điều 6. Xử lý chuyển tiếp
Các công trình xây dựng đã nộp hồ sơ kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND 31/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Huế.

Các công trình đang thực hiện đánh giá an toàn công trình, xử lý công trình khi có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn sử dụng; xử lý công trình khi hết niên hiệu sử dụng; tổ chức giám định và xử lý sự cố công trình xây dựng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND 31/3/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Huế.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày   tháng     năm 2026. 

2. Thay thế các Quyết định sau đây: 

Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Huế.
Điều 8. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã; Giám đốc Ban quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố; Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:                                                                         
- Như Điều 7;

- Bộ Xây dựng; 
- HĐND, TT.HĐND thành phố; 

- CT và các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;

- UBND phường, xã;

- VP: các PCVP và CV;

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 

- Công báo thành phố; Công báo điện tử TP;

- Lưu: VT, NV.
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